2017 წელს რეგიონული განვითარების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად გამოეყო 5 950 256 ლარი, გამოყოფილ თანხას დაემატა თანადაფინანსება 311 961 ლარი, ჯამში თანხამ შეადგინა 6 262 217 ლარმა. მოხდა 24 პროექტის მომზადება:

1. სოფელ ნადაბურის საბავშვო ბაღისათვის შენობის რეაბილიტაცია, სახელშეკრულებო ღირებულება - 174 444 ლარი;

2. საღანძილის ა/ერთეულის სოფლებში (სოფ. ვანი 3 760მ, სოფ. ჩხერი 1331მ,) გზების რეაბილიტაცია 4.8 კმ, ღირებულება - 958 875 ლარი;

3. წყალაფორეთის ა/ერთეულის სოფლებში ( სოფ.ხონი 4 00მ, სოფ. ლახუნდარა 2 430 მ) გზების რეაბილიტაცია, სახელშეკრულებო ღირებულება - 388 800 ლარი;

4. ხევის ა/ერთეულის სოფელ წაქვაში გზის რეაბილიტაცია 1 590 მ. ღირებულება - 249 097ლარი;

5. ბორითის ა/ერთეულის სოფელ მაქათუბანში გზის რეაბილიტაცია -2 300 მ, სოფელ ვაშლევის პირველი უბნის (ტაძართან) გზის რეაბილიტაცია 6 00 მ. ღირებულება -422 988 ლარი (ეკონომიის და გაუთვალისწინებელი ხარჯით მოხდა გზის მობეტონება 490 კვმ, მიერთებები);

6. ბაზალეთის ა/ერთეულის სოფელ ღარიხევში გზის რეაბილიტაცია 685 მ, ღირებულება - 63 109 ლარი;

7. მოლითის ა/ერთეულის სოფელ ქვების ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია 1 კმ, სახელშეკრულებო ღირებულება - 159 340 ლარი (ეკონიმიის და გაუთვალისწინებელის ხარჯზე მოხდა გზის დაგრძელება 140 მეტრით, მოეწყო მიერთებები და მილები);

8. სოფელ ვახანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია 3 400 მეტრი, ღირებულება -460 000 ლარი;

9. ნებოძირის გზის რეაბილიტაცია 860 მ. ღირებულება - 159 335 ლარი;

10. სოფელ ლაშის იგორეთის საავტომობილო გზის რეაბილირტაცია 2 450 მ. ღირებულება - 260 000 ლარი;

11. სოფელ ხიდარში სკოლასთან მისასვლელი გზის მობეტონება 608 მ, ღირებულება -63 141ლარი;

12. სოფელ ვარძიაში პირველი უბნის გზის მობეტონება (500მ), ღირებულება - 60 323 ლარი;

13. სოფელ გოლათუბანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (500 მ.) ღირებულება -52 854 ლარი;

14. სოფელ ვერტყვილაში სასოფლო გზის მობეტონება 803 მ, ღირებულება - 124 803 ლარი;

15. სოფელ ფარცხნალში აკადემიკოს ევგენი ხარაძის სახლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (984 მეტრი), ღირებულება - 173 665 ლარი;

16. დაბა ხარაგაულში ქუჩების, ჩიხების რეაბილიტაცია და არხების გაწმენდა, ღირებულება - 173 395 ლარი;

17. სოფელ ლეღვნის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (4076 მეტრი), ღირებულება-788 131ლარი;

18. სოფელ ლახუნდარის (ქვედა ლახუნდარა, ეკლესიის უბანი) ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (1690 მ), ღირებულება - 192 945 ლარი;

19. ლეღვანი-მარელისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (450 მეტრი), სახელშეკრულებო ღირებულება - 59 869 ლარი;

20. სოფელ ჩრდილის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (2 400 მეტრი), ღირებულება - 323 500 ლარი;

21. სოფელ კიცხის (მდინარაძეების უბანი) გზის რეაბილიტაცია (2 150 მეტრი), ღირებულება - 345 500 ლარი;

22. სოფელ ღვერკში გზის რეაბილიტაცია (1 400 მეტრი), ღირებულება - 160 248 ლარი;

23. ლაშის ა/ერთეულის სოფელ ხემაღალში გზის რეაბილიტაცია (2 100 მ.), ლაშეში მანჯავიძეების უბანში (ბორის მანჯავიძის სახლამდე 250 მეტრი) გზის რეაბილიტაცია, ღირებულება - 274 154 ლარი (ეკონომიის ხარჯზე მოხდა გზის დაგრძელება 100 მ);

24. სოფელ საქარიქედის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (1318 მეტრი), ღირებულება - 173 775 ლარი;